附件3

湖北省大学生创新训练计划申请书

推 荐 学 校    　湖北经济学院

项 目 名 称“灵眸伴宠”——基于STM32的自主伴随宠物式机器人

项 目 类 型   ☑创新训练项目□创业训练项目□创业实践项目

所属一级学科名称		  计算机科学与技术

所属二级学科名称　　　　物联网工程

项 目 负 责 人 	        刘格雅

申 报 日 期

湖北省教育厅制

二○二○年五月

| 项目名称 |  |  | “灵眸伴宠”——基于STM32的自主伴随宠物式机器人 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 |  |  | （√）创新训练项目 （）创业训练项目 （）创业实践项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施时间 |  |  | 起始时间： 年 月 完成时间： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人或申请团队 |  | 姓名 |  |  | 年级 | 学校 | 所在院系 /专业 | 联系电话 |  | E-mail |
|  | 主持人 | 刘格雅 |  |  | 24级 | 湖北经济学院 | 物联网工程 | 18707226137 |  | 252475690@qq.com |
|  | 成 员 | 陈志栋 |  |  | 24级 | 湖北经济学院 | 物联网工程 | 13612599893 |  | 3613951142@qq.com |
|  |  | 李欣怡 |  |  | 24级 | 湖北经济学院 | 物联网工程 |  |  |  |
| 指导教师 | 姓名 |  |  |  |  |  | 研究方向 |  |  |  |
|  | 年龄 |  |  |  |  |  | 行政职务/专业技术职务 |  |  |  |
|  | 主要成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目实施的目的、意义 （一）项目实施目的 本项目聚焦低成本、轻量化、高适配的嵌入式自主伴随宠物式机器人研发，针对当前智能伴宠设备价格高昂、功能同质化、适配宠物习性差的行业痛点，精准解决城市独居青年、上班族长期外出导致的宠物独处孤独、行为焦虑等问题。项目明确整机BOM物料成本控制在500元以内，通过模块化选型、轻量化算法移植、通用元器件替代三大策略严控成本，打造普通家庭可普及的智能伴宠设备。同时以项目研发为载体，深度融合课堂理论与工程实践，全面提升团队嵌入式开发、智能算法调试、产品落地的综合创新能力与科研素养。 为验证项目需求真实性，团队前期开展专项用户调研，累计回收有效问卷216份，访谈养宠家庭32户。调研数据显示：87.2%的上班族、独居青年养宠人群每日宠物独处时长超6小时，63.5%的宠物存在独处吠叫、乱挠、萎靡等焦虑行为；现有养宠设备中，远程监控、自动喂食设备仅能满足基础养护需求，71.8%的用户反馈缺乏实时陪伴互动、动态跟随安抚功能，动态自主伴随是当前智能养宠的核心未满足痛点，具备明确的市场刚需。 （二）项目实施意义 1. 社会应用意义：项目成果可有效缓解宠物独处焦虑，改善宠物异常行为，提升宠物饲养幸福感与福利水平。区别于泛化科技普及，本项目制定明确落地路径：联合周边社区服务中心、本地宠物医院，开展2场智能伴宠科技线下体验与科普活动，面向社区养宠居民展示设备功能、普及科学智能养宠知识，推动低成本智能养宠技术下沉社区，为普通家庭提供高性价比的宠物陪伴解决方案，助力居家智能养宠场景普及。 2. 学术技术意义：针对STM32低算力嵌入式平台的性能局限，研发多传感器融合轻量化感知与跟随算法，突破低算力设备宠物目标识别、动态轨迹跟踪、复杂环境稳定跟随的技术瓶颈。明确轻量化算法移植方案，为同类低成本嵌入式智能跟随设备的研发提供可复用的技术框架与实践参考，丰富轻量化嵌入式智能交互技术的应用场景。 3. 育人实践意义：以项目研发、技术迭代、社会实践为核心，构建“科研+实践+落地”三位一体育人模式。团队全程参与硬件设计、算法研发、系统调试、成果落地全流程，有效夯实物联网专业核心技能，培养创新思维、问题解决能力与工程实践素养，助力学生将课堂理论转化为实际科研成果，实现以研促学、以行践知。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目研究内容和拟解决的关键问题 （一）研究内容 1. 低成本硬件系统模块化设计与搭建。以STM32F4为主控芯片，搭配OpenMV视觉协处理器分担图像识别算力压力，解决单一STM32低算力无法实现精准视觉识别的难题。搭建“红外传感器+超声波传感器+高清摄像头”多传感器融合感知硬件平台，优先以摄像头视觉识别为主、红外与超声波感知为辅，传感器互为冗余备份；完成电路设计、通用元器件选型、设备焊接与整机组装，严格按照500元成本目标优化物料选型，压缩硬件成本。 2. 轻量化智能算法研发与适配优化。移植轻量化图像识别算法，适配嵌入式低算力平台，聚焦宠物目标识别、动态轨迹跟踪、室内智能避障、防跌落保护核心算法研发；针对室内弱光、物体遮挡、拐角盲区等复杂场景，优化算法鲁棒性。创新设计宠物适配非连续伴随策略，规避持续跟随对宠物造成的应激刺激，贴合宠物自由活动习性。 3. 软硬件系统集成与多场景迭代调试。完成主控模块、感知模块、运动模块、互动模块的软硬件联调，实现宠物自主跟随、智能避障、声光互动、盲区补跟等核心功能。分阶段完成仿真测试、实验室测试、真实家庭场景测试，持续优化设备响应速度与运行稳定性。 4. 成果打磨与社会实践落地。迭代优化设备性能，完善产品功能适配性；落地社区科普与用户体验调研工作，收集用户反馈持续优化产品功能，同步整理研发数据，撰写学术论文与项目结题材料，推动技术成果落地应用。 （二）拟解决的关键问题 1. 低算力嵌入式平台精准感知问题。通过OpenMV协处理器分担算力，结合多传感器数据融合算法，解决STM32单一平台宠物识别精度低、动态轨迹跟踪偏差大的问题，提升复杂室内环境下的感知精准度。 2. 复杂场景跟随与避障冲突问题。针对室内拐角、遮挡、弱光等场景，建立避障与跟随优先级冲突处理机制，设备检测到障碍物时优先执行避障动作，避障完成后快速回归宠物跟随轨迹，解决跟随中断、跟丢卡顿问题，提升跟随稳定性。 3. 低成本与高性能的平衡问题。通过通用元器件选型、模块化精简设计、轻量化算法移植，在整机成本控制在500元以内的前提下，保障设备跟随、避障、识别核心性能，实现设备高性价比、易普及的核心优势。 4. 宠物习性适配的非连续伴随优化问题。创新设计自适应间歇跟随机制，基于宠物活动热力图规划跟随路径，采用“跟随5秒+停顿2秒”的间歇工作模式，宠物静止时设备定点值守，宠物活动时动态跟随，避免持续跟随刺激宠物，适配宠物自由活动的生活习性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目研究与实施的基础条件 1. 市场与技术基础 国内宠物经济持续升温，2025年全国城镇宠物消费市场规模达3126亿元，其中智能养宠细分赛道增速显著。据行业细分数据显示，智能陪伴类宠物品类市场年增速达28.7%，但当前市面智能伴宠机器人普遍存在价格偏高（千元以上）、算法臃肿、适配性差的问题，500元以内低成本智能伴随设备存在明显市场空白。本项目聚焦低成本、轻量化、宠物适配性优化，技术路线精准贴合细分市场需求，具备清晰的市场切入点与应用价值。同时，轻量化嵌入式感知、多传感器融合技术成熟，为项目研发提供坚实技术支撑。 2. 团队基础 项目团队成员均为物联网工程专业大二学生，深耕嵌入式开发、传感器技术、C语言编程、智能感知等专业领域，核心课程成绩优异，专业基础扎实。前期已完成《嵌入式系统设计》《传感器原理》等课程设计实践，成功独立完成STM32模块控制、传感器数据采集、简易避障小车制作等实操项目，熟练掌握Keil、Proteus开发工具，具备硬件选型、电路调试、基础算法编写的实操能力。项目前期已完成整体技术方案框架设计、核心物料初步选型，验证了硬件方案的可行性，具备完整开展项目研发的科研与实践能力。团队分工明确，各司其职，可高效推进硬件开发、算法调试、数据整理、成果申报等各项工作。 3. 指导与平台基础 项目由胡雯讲师全程指导，导师深耕嵌入式智能控制、物联网技术应用领域，具备丰富的大学生科创项目指导经验。学校信息工程学院可提供专业嵌入式开发实验室、机器人调试场地，配备完整的开发设备与仿真软件，为项目研发、调试、测试提供全方位平台支撑。 4. 风险预判与应对预案 （1）技术风险：复杂光照、重度遮挡场景下视觉跟随识别失败。应对预案：启用红外热释电传感器辅助定位，依托多传感器冗余设计，视觉识别失效时自动切换红外感知模式，保障基础跟随功能正常运行。 （2）时间风险：核心轻量化算法研发、调试进度延期。应对预案：采用模块化敏捷开发模式，拆分硬件、算法、调试独立模块，并行推进开发，优先实现基础跟随、避障核心功能，再迭代优化高精度算法，保障项目整体进度不受影响。 （3）设备风险：硬件模块焊接、调试过程中出现损坏。应对预案：预留备用元器件，提前学习设备维修调试技巧，同步做好硬件调试记录，降低设备损耗对项目进度的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目实施方案 本项目采用敏捷迭代开发模式，打破线性开发局限，实行双周模块联调、月度内部评审机制，各模块并行研发、迭代优化，同步推进测试、科研、社会实践工作，具体实施计划如下： 1. 2026年4月-2026年5月：方案细化与筹备阶段 完成行业文献、轻量化算法资料调研，整理用户调研数据，细化硬件选型、算法设计、测试方案；明确团队分工，对标项目结题与成果落地标准制定整体进度计划；完成元器件采购清单梳理，启动物料采购。 完成行业文献、轻量化算法资料调研，整理用户调研数据，细化硬件选型、算法设计、测试方案；明确团队分工，对标竞赛与结题标准制定整体进度计划；完成元器件采购清单梳理，启动物料采购。 2. 2026年5月-2026年7月：硬件搭建与基础开发阶段 完成硬件电路设计、元器件焊接、整机组装；搭建STM32+OpenMV硬件平台，编写各传感器、运动模块基础驱动程序；开展硬件模块单元测试，排查硬件故障，完成设备基础调试。每2周开展一次模块联调，每月完成一次内部进度评审。 3. 2026年7月-2026年10月：算法研发与仿真测试阶段 完成轻量化宠物识别、动态跟随、智能避障核心算法研发与移植；基于MATLAB开展算法仿真测试，优化算法参数；同步启动学术论文撰写，梳理研发思路、技术难点与创新点，搭建论文框架，实现算法研发与科研产出并行推进。 4. 2026年10月-2026年12月：系统集成与分层实测阶段 完成软硬件全系统集成，实现所有核心功能；分三阶段开展完整测试：第一阶段完成实验室预设轨迹仿真测试，第二阶段完成实验室模拟家庭环境测试，第三阶段选取3只以上不同品种宠物开展真实场景实测，记录测试数据，迭代优化设备性能，解决跟随卡顿、避障失效等问题。同步整理研发数据，梳理技术优化要点。 5. 2027年1月-2027年2月：成果优化与社会实践阶段 完善学术论文内容，完成论文初稿定稿；联合社区、宠物医院开展线下科普体验活动，收集用户反馈优化产品；系统梳理项目研发成果，完善各类项目申报与结题材料。 6. 2027年3月-2027年4月：终调结题与成果落地阶段 完成设备最终联合调试，固化最优技术方案；修改完善论文、结题报告等全套材料，完成项目结题验收，整理归档项目所有研发与实践成果资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、学校可以提供的条件 1. 场地与硬件软件资源支持 学校可提供专属嵌入式开发实验室、机器人专项调试场地，配备STM32开发板、基础传感器、焊接设备等通用硬件设备，以及MATLAB、Keil、Proteus等仿真开发软件，满足项目基础研发需求。针对项目刚需短板资源，学校可额外提供：高性能计算服务器（用于轻量化模型训练与算法优化）、校内宠物行为测试场地（用于真实宠物场景实测），补齐项目测试与算法优化资源缺口。 2. 竞赛与科研专项指导支持 学校指派专业骨干教师全程提供科研与技术指导，深耕嵌入式智能控制、物联网技术应用领域，具备丰富的大学生科创项目指导经验，可全程提供技术攻坚、论文撰写、成果打磨、结题申报全流程指导。同时协助团队对接科研资源，提供文献查阅、论文查重、投稿等专项支持。 3. 社会实践与落地支持 学校团委、二级学院可协助对接周边社区服务中心、本地宠物机构，为项目线下科普、用户调研、产品体验活动提供场地与渠道支持，保障社会实践工作顺利落地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、预期成果 本项目所有成果均设置量化、可验证指标，摒弃过程性目标，聚焦实质性科研、技术、竞赛成果，具体如下： 1. 实物成果：研制1台性能稳定、功能完善的低成本自主伴随宠物式机器人样机，达成核心量化技术指标：室内光照＞50lux环境下宠物跟随成功率≥85%、跟丢后目标重捕时间≤5秒、静态障碍物避障成功率≥95%、设备最大跟随速度0.3m/s，整机BOM成本严格控制在500元以内。 2. 技术成果：形成一套完整的低算力嵌入式宠物自适应跟随算法方案、多传感器融合避障控制技术体系，整理全套技术研发文档、调试数据与优化方案。 3. 科研成果：完成1篇高质量学术论文，聚焦《低算力嵌入式平台宠物自适应跟随算法研究》主题，拟投稿《电子技术应用》期刊或ICIIP国际会议，规范作者排序，完成论文查重、定稿与投稿工作。 4. 结题成果：整理全套研发数据、测试报告、技术文档、实践材料，完成规范的项目结题报告，顺利通过校级、省级结题验收。 5. 实践成果：完成2场社区智能养宠科普体验活动，形成完整的社会实践报告与用户调研分析报告，为低成本智能伴宠设备的民用普及提供数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、经费预算 预算项目; 明细内容; 金额（元）; 备注. 资料费; 文献资料下载、论文查重、开源数据集购买、云服务器模型训练、打印装订; 800; 上调经费，满足科研产出需求. 硬件设备费; STM32F4开发板：200元；OpenMV视觉摄像头：500元；红外传感器×4：80元；超声波模块×3：60元；电机+驱动+行走轮子：300元；电池+电源管理模块：200元；设备外壳+结构件：200元；调试工具+备用元器件+硬件损耗预留：200元; 1740; 细化明细，预留15%损耗调试预算. 其他备用费; 社会实践活动物料、突发耗材补充、项目应急支出; 1110; 保障项目全程顺利推进. 总计; ——; 4400. |
| 八、导师推荐意见 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、院系推荐意见 院系负责人签名： 学院盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、学校推荐意见： 学校负责人签名： 学校盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、主管部门评审意见： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |